| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОМОЗДИНО» |  | «ПОМÖСДİН» СИКТ ОВМÖДЧÖМИНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- Ш У Ö М

| - 03 февраля 2025 г. | - № 9 |
| --- | --- |

- с. Помоздино, Усть-Куломский р-н, Республика Коми

Создание детских игровых и спортивных площадок на территории муниципального образования сельского поселения «Помоздино»

на 2025-2026 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельского поселения «Помоздино», администрация сельского поселения «Помоздино»

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить муниципальную программу «Создание детских игровых и спортивных площадок на территории муниципального образования сельского поселения «Помоздино» на 2025-2026 гг.» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования на информационном стенде администрации сельского поселения «Помоздино» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2025 года, и подлежит размещению на официальном сайте администрации в сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                                А.Е. Уляшев

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения «Помоздино»

от 03.02.2025 № 9

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Создание детских игровых и спортивных площадок на территории муниципального образования сельского поселения «Помоздино» на 2025-2026 гг.»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Создание детских игровых и спортивных площадок на территории муниципального образования сельского поселения «Помоздино» на 2025-2026 гг.» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Устав муниципального образования сельского поселения «Помоздино» |
| Период реализации программы | 2025-2026 гг. |
| Цели и задачи программы | Цель: -Создание условий для активного отдыха, физического развития детей и взрослых. Задачи: -Установка нового качественного сертифицированного оборудования, детских и спортивных комплексов на детских игровых площадках, благоустройство территории площадок; - Укрепление здоровья детей и взрослых, создание условий для формирования здорового образа жизни; -Существенное снижение уровня заболеваемости среди детей, укрепление института семьи; -Создание условий для развития детского спорта. |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, источники финансирования программы | Объем финансирования программы – 1 534,105 тысяч рублей, в том числе по годам: 2025 год –1003,9 тыс. руб.: субсидия – 887,96 тыс. руб.; местный бюджет – 115,94 тыс. руб; 2026 год – 900,00 тыс. руб.: субсидия –780,00 тыс. руб.; местный бюджет – 120,00 тыс. руб. |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования сельского поселения «Помоздино» |
| Разработчик программы | Администрация муниципального образования сельского поселения «Помоздино» |
| Руководитель программы | Глава сельского поселения «Помоздино» А.Е.Уляшев, тел./факс 8(82137)97028, 8(82137)97002 |
| Исполнители программы | Администрация муниципального образования сельского поселения «Помоздино» |
| Срок разработки программы | 2025 г. |
| Ожидаемые конечные результаты, эффективность программы | - Улучшение условий развития и здоровья детей и взрослых, повышение уровня благоустроенности территории; - Привлечение населения к совместной общественно полезной деятельности. |
| Исполнители программы | - Администрация сельского поселения «Помоздино» - Личные подсобные хозяйства |
| Управление программой и контроль за ее реализацией | Администрация сельского поселения «Помоздино» осуществляет управление Программой, контроль за ходом ее выполнения и целевым использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы. |

- Описание проблемы и обоснование ее актуальности для сообщества

Чтобы жизнь в деревне не погасла, а молодежь оставалась в своей деревне, необходимо создавать соответствующие условия. Создание детских игровых и спортивных площадок будет значительным шагом к качественному преобразованию жизни односельчан.

Детская игровая и спортивная площадка – это самое лучшее средство направить неуемную детскую энергию в правильное русло и обеспечить оптимальное сочетание «приятного» и «полезного», что всегда достигается с большим трудом, особенно в вопросах, касающихся воспитания подрастающего поколения. Безопасное место для детей будет привлекать много ребят, а их родители будут спокойны за их безопасность.

- Цели и задачи Программы

Программа принимается для решения следующих задач, связанных с осуществлением полномочий исполнительных органов местного самоуправления:

- - Создание условий для активного отдыха, физического развития детей и взрослых.

- Установка нового качественного сертифицированного оборудования, детских и спортивных комплексов на детских игровых площадках, благоустройство территории площадок;

- Укрепление здоровья детей и взрослых, создание условий для формирования здорового образа жизни;

- Существенное снижение уровня заболеваемости среди детей, укрепление института семьи;

- - Создание условий для развития спорта.

- Предполагаемые результаты

Программа будет способствовать улучшению условий развития детей, взрослых, укреплению здоровья детей и взрослых, повышению уровня благоустроенности территории.

Общественная значимость Программы заключается в том, что она способствует активности населения, а также формирование у населения практического опыта социально значимой деятельности и взаимодействия с органами власти в целях решения актуальных социальных проблем.

Создание детских игровых и спортивных площадок поможет создать безопасную среду и организовать активный досуг детей дошкольного и младшего школьного возраста, взрослых с соблюдением норм безопасности жизни и здоровья.

Сохранность и работу объектов обеспечит администрация сельского поселения «Помоздино». Планируется проведение детских конкурсов и праздников в зимний и летний период с привлечением наибольшего количества детей. Все это способствует круглогодичному использованию этих детских игровых и спортивных площадок.

4. Механизм исполнения Программы

Настоящая Программа реализуется в 2025-2026 гг. Первый этап выполнения Программы - 2025 г., второй этап - 2026 г.  согласно приложению № 1. Адреса установки нового качественного сертифицированного оборудования, детских и спортивных комплексов и демонтаж детских игровых площадок корректируются в течение всего срока исполнения Программы. Реализация Программы будет осуществляться путём финансирования из республиканского и местного бюджета. Объём финансирования Программы из местного бюджета на 2025-2026 годы корректируется с учётом возможности бюджета муниципального образования сельского поселения «Помоздино».

Для реализации мероприятий по Программе будут организован труд добровольцев. На детских игровых и спортивных площадках будут установлены приобретенные качественные сертифицированные оборудования, детские игровые и спортивные комплексы. Силами добровольцев будут сооружены горки, карусели, качели, песочницы, скамейки. По окончании всех работ будет организовано торжественное открытие вновь оборудованных площадок.

- Исполнители Программы

Администрация сельского поселения «Помоздино» - берёт на себя бухгалтерское и юридическое сопровождение Программы, а также его частичное финансирование.

Предприниматели сельского поселения и люди с активной жизненной позицией помогут в реализации проекта своим добровольным безвозмездным трудом.

В ходе создания детских игровых и спортивных площадок администрация сельского поселения «Помоздино» осуществляет постоянный контроль за производством работ.

- Объем финансирования Программы

Общий объём финансирования Программы на 2025-2026 гг. – 1 903,9 тысяч рублей.

- Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения «Помоздино»

от 23.11.2021 года № 160

План мероприятий 1 этапа Программы по установке нового качественного сертифицированного оборудования, детских и спортивных комплексов на детских игровых и спортивных площадках на 2025 год

| Адрес установки сооружений | Наименование | Местный бюджет (тыс.руб.) | Субсидия (тыс.руб.) | Внебюджетные средства (тыс.руб.) | Стоимость сооружения (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Бадьёльск | открытая спортивная площадка | 105,00 | республиканский бюджет РК – 887,96 руб. | 10,940 | 1003,9 |

План мероприятий 2 этапа Программы по установке нового качественного сертифицированного оборудования, детских и спортивных комплексов на детских игровых и спортивных площадках на 2026 год

| Адрес установки сооружений | Наименование | Местный бюджет (тыс.руб.) | Субсидия (тыс.руб.) | Внебюджетные средства (тыс.руб.) | Стоимость сооружения (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Скородум | детская площадка | 109,50 | 780,00 | 10,5 | 900,00 |